附件1

# 威海市海草床生态修复及科研实验项目

# 技术标准和要求

一、项目名称：威海市海草床生态修复及科研实验项目

二、项目地点：山东省威海市

三、项目基本信息

3.1项目概况：在山东省威海市荣成市天鹅湖及养鱼池湾区域开展1150亩鳗草海草床生态修复及人工修复科研实验，并对所种植海草管护三年，其中：

（一）生境恢复实验区：采用生境恢复法修复养鱼池湾东北侧海草床共500亩；

（二）人工修复实验区：采用人工修复法修复海草床650亩，其中，天鹅湖88亩，养鱼池湾562亩。人工修复方式为种子播种及植株移植，其中种子播种300亩，植株移植350亩，预计投入鳗草种子3001.5万粒，投入鳗草苗种2334.5万株。

3.2项目质量要求及验收标准：按照国家有关规范及中华环境保护基金会标准验收，一般验收标准为人工修复实验种植的海草植株当年成活率不低于60%，三年保存率不低于45%;海草种子当年成活率不低于40%，三年保存率不低于30%。三年后鳗草植株保有量不低于1950.975万株。若项目存续期间，海草修复出台了相应国家或行业标准，且高于一般验收标准，则项目验收应按照国家或行业标准执行。

3.3项目工期：建设期及3年管护期

四、项目位置：本项目位于山东省威海市荣成市，总面积共1150亩。项目分为A、B、C、D、E、F 6个区，其中A、B、C、D、F为人工恢复区，E区为生境恢复区。项目各分区情况见表1：

表1项目分区情况

| 项目分区 | 面积（亩） | 位置 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 370 | 养鱼池湾 | 人工恢复 |
| B区 | 62 | 养鱼池湾 | 人工恢复 |
| C区 | 70 | 养鱼池湾 | 人工恢复 |
| D区 | 60 | 养鱼池湾 | 人工恢复 |
| E区 | 500 | 养鱼池湾 | 生态恢复 |
| F区 | 88 | 天鹅湖 | 人工恢复 |
| 合计 | 1150 |  |  |

五、项目修复技术：

5.1生境恢复实验技术

生境恢复法，是指通过保护、改善或者模拟生境，借助海草的自然繁衍，从而达到逐步恢复的目的。本项目在养鱼池湾E区开展生境恢复法修复海草床，自然恢复海草床总面积为500亩。

5.2人工恢复实验技术

人工恢复实验拟采用种子播种和植株移植的修复方法.种子播种法，是指从自然生长良好的海草床采集成熟的海草种子，然后将其直接散播或是采取一定的保护措施然后再播种到海域或埋藏于底质中，又或者先将种子置于漂浮网箱或实验室中培养，待其萌发并长成幼苗后再移栽的一种方法；植株移植法，是指从自然生长茂盛的海草床中采集长势良好的植株或是人工培育海草苗种，利用某种方法或是装置将其移栽于待修复海域的一种方法。本项目在威海市天鹅湖—养鱼池湾实施鳗草海草床的生态修复，修复海草床总面积650亩。其中，养鱼池湾海草床修复总面积562亩，其中种子播种259亩，植株移植303亩。天鹅湖海草床修复面积88亩，其中种子播种41亩，植株移植47亩。

人工修复鳗草种子播种工程总量为3001.5万粒，播种技术要求采取种子保护播种方法，并符合相关技术标准规范；鳗草植株移植工程总量为2334.5万株，植株需为人工繁育的苗种，移植技术要求采取植株保护移植方法，并符合相关技术标准规范。

六、项目质量评估指标

（1）数量指标

形成海草床人工修复区650亩，预设累计投入鳗草种子3001.5万粒，累计投入鳗草苗种2334.5万株，三年后鳗草植株保有量不低于1950.975万株。

（2）质量指标

主要通过海草植株保有量评估修复效果，项目评估时间和预期修复效果如表3所示。

表3 质量指标

| 修复方法 | 工程量/万株（万粒） | 评估时间 | 修复时间/年 | 植株保存率或实生苗保存率/% | 植株保有量(万株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植株移植 | 2334.5 | 2024年8月 | 1 | 60 | 1400.7 |
|  |  | 2025年8月 | 2 | 50 | 1167.25 |
|  |  | 2026年8月 | 3 | 45 | 1050.525 |
| 种子播种 | 3001.5 | 2024年8月 | 1 | 40 | 1200.6 |
|  |  | 2025年8月 | 2 | 32 | 960.48 |
|  |  | 2026年8月 | 3 | 30 | 900.45 |
| 合计 |  |  | 3 | 1950.975 |  |